|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Приложение 1** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **к муниципальной**  **программе** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **"Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы»** | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **07** | **1** |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования | да/нет | | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 07 | 1 | 2 | Доля разработанных и утвержденных Генеральных планов сельских поселений | процент | | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | 1 | 3 | Доля площади территории района, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории района | процент | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 |
| 07 | 1 | 4 | Доля площади территории района, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории района | процент | | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
| 07 | 1 | 5 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | | 22,8 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 |
| 07 | 1 | 6 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за отчетный год | кв. м | | 0,39 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| 07 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | | 9,07 | 6,00 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 07 | 1 | 9 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 11 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп | отчет | | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **07** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процент | | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
|  |  | 2 | Количество аварийных ситуаций на системах теплоснабжения | единиц | | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 3 | Износ сетей электроснабжения | процент | | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 4 | Количество аварийных ситуаций на системах электроснабжения | единиц | | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  |  | 5 | Количество заявок на подключение к электрическим сетям, неудовлетворенных в установленный срок | единиц | | 32 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 6 | Износ сетей холодного водоснабжения | процент | | 85 | 80 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | 7 | Количество аварийных ситуаций на системах холодного водоснабжения | единиц | | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 8 | Количество аварийных ситуаций на канализационных сетях | единиц | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 9 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процент | | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 |
|  |  | 10 | Износ газовых сетей | процент | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | 11 | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. общей площади | |  | 620,80 | 951,40 | 2289,50 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Количество граждан, улучшивших условия проживания | человек | |  | 37 | 38 | 139 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **07** | **3** |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | 2 | Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений района (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общих площадей района определенных для санитарной очистки района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3 | Количество вывезенного мусора после уборки территории населенных пунктов в период проведения месячника по санитарной очистке на полигон ТБО | куб.м. | 1600 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | 4 | Количество благоустроенных мест общего пользования района | единиц | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 5 | Отлов беспризорных, бездомных животных | единиц | 145 | 102 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **07** | **4** |  | **Развитие транспортной системы** | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | процент | 1,40 | 1,35 | 1,78 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | процент | 35,43 | 35,30 | 35,17 | 35,05 | 35,00 | 34,80 | 34,60 | 34,00 |
|  |  | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0,94 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | 5 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **Приложение 2** |  | | **к муниципальной**  **программе** |  | | **"Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы»** | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **2015-2020 годы»** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) | | | |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  | |  | |
| **07** | **1** |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | | | |  | |  | |
| 07 | 1 | 01 |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Утверждение документации | 07.1.1, 07.1.2, 07.1.3, 07.1.4. | | | |
| 07 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.5, 07.1.6. | |  | |
| 07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.5, 07.1.6, | |  | |
| 07 | 1 | 04 |  | Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков | | | |  | |  | |
| 07 | 1 | 04 | 1 | Подготовка градостроительного плана земельного участка по инициативе органа местного самоуправления | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Постановление Администрации МО "Глазовский район" | 07.1.7, 07.1.8. | |  | |
| 07 | 1 | 04 | 2 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.7, 07.1.8. | |  | |
| 07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.8, 07.1.9, 07.1.10. | | | |
| 07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.8, 07.1.9, 07.1.10. | | | |
| 07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования». Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Глазовский район» | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.1.10. | | |  | |
| 07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости в районе» | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 07.01.8. | | |
| 07 | 1 | 09 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район» | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Реализация контрольных функций | 07.1.1, 07.1.2, 07.1.3, 07.1.4. | | | |
| 07 | 1 | 10 |  | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район». | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Глазовский район» | 07.1.1, 07.1.2, 07.1.3, 07.1.4. | | | |
| 07 | 1 | 11 |  | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Генеральные планы сельских поселений, Правил землепользования и застройки сельских поселений, иным вопросам градостроительства и землеустройства | Селькие поселения (муниципальные образования) | 2015-2020 гг. | Предоставление сведений | 07.1.1, 07.1.2, 07.1.3, 07.1.4. | | | |
| 01 | 1 | 12 |  | Выполнение работ по изготовлению картопланов | Отдел архитектуры и строительства | 2015-2020 гг. | Внесение сведений в КГН о границах населенных пунктов и территориальных зонах | 07.1.09,07.1.10 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| **07** | **2** |  |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Капитальный, текущий ремонт и содержание жилого фонда |  | . |  |  |
| 07 | 2 | 01 | 1 | Капитальный ремонт жилого фонда | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | формирование фонда капитального ремонта, организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Глазовского района |  |
| 07 | 2 | 01 | 2 | Текущий ремонт и содержание жилого фонда | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителей, надлежащее содержание общего имущества МКД |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Переселение граждан из аварийного жилья | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации;  улучшение условий проживания граждан. |  |
| 07 | 2 | 03 |  | Содержание объектов коммунального хозяйства | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 |  |  |
| 07 | 2 | 03 | 1 | Организация подготовки коммунального  хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду) | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | подготовки коммунального  хозяйства к отопительному периоду, обеспечение качественным теплоснабжением и водоснабжением жителей Глазовского района |  |
| 07 | 2 | 03 | 2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры ( формирование заявок на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики) | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | Включение объектов  коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики |  |
| 07 | 2 | 03 | 3 | Выявление инженерных коммуникаций в границах района без хозяина, регистрация прав собственности на них и организация управления такими объектами | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах района, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям |  |
| 07 | 2 | 03 | 4 | Актуализация схем теплоснабжения | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | Утверждение схемы теплоснабжения |  |
| 07 | 2 | 03 | 5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | отдел ЖКХ, транспорта и связи | 2015-2020 | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| **07** | **3** |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Управляющие компании и сельскохозяйственные предприятия | 2015-2020 гг. | Обеспечение экологической безопасности. | 1-6 |
| 07 | 3 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района. | Администрации сельских поселений Глазовского района | 2015-2020 | Обеспечение экологической безопасности. | 1-6 |
| 07 | 3 | 03 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в сфере благоустройства. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района | 1-6 |
| 07 | 3 | 04 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | два раза в год, 2015-2020 гг. | Проведение акций по санитарной очистке и мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории района | 1-6 |
| 07 | 3 | 05 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территориирайона и благоустройства | 1-6 |
| 07 | 3 | 06 |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Безопасность жителей района | 1-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **07** | **4** |  |  | **Развитие транспортной системы муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы** |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Глазовского района. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Удовлетворение потребности населения в пригородных перевозках. | 1 |
| 07 | 4 | 02 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение уровня комфорта населения, оптимизация транспортного потока по дорогам района в части рейсовых автобусов. | 1 |
| 07 | 4 | 03 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Административная комиссия Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок. | 1 |
| 07 | 4 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечаюющих нормативным требованиям. | 3, 4 |
| 07 | 4 | 04 | 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | 3, 4 |
| 07 | 4 | 04 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | 3, 4 |
| 07 | 4 | 04 | 3 | Содержание автомобильных дорог местного  значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. | 3, 4 |
| 07 | 4 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2020 гг. | Повышение безопасности дорожного движения. | 3, 4 |
| 07 | 4 | 06 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения. | Администрация муниципального образования "Глазовский район | 2015-2020 гг. | Приведение технической документации в соответствии с действующим законодательством. | 3, 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **Приложение 3** |  | | **к муниципальной**  **программе** |  | | **"Муниципальное**  **хозяйство**  **на 2015-2020 годы»** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** |  | Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования для муниципальной программы не предусматривается | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **Приложение 4** |  | | **к муниципальной**  **программе** |  | | **"Муниципальное**  **хозяйство**  **на 2015-2020 годы»** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** |  |  | **Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное задание, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы не формируются. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | **Приложение 5** |  | | **к муниципальной**  **программе** |  | | **"Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **07** |  |  |  |  | **Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **1** |  |  |  | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** |  | **211** |  | |  | **0710000000** |  | **10,00** | **1800,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **07** | **1** | **01** |  |  | Разработка документов территориального планирования, проектов планировки территории, генеральных планов | Отдел архитектуры и строительства | 211 | |  |  | **0710162000** |  | 10,00 | 800,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07 | 1 | 12 |  |  | Выполнение работ по изготовлению картопланов | Отдел архитектуры и строительства | 211 | |  |  | 0711262000 |  | 10,00 | 1000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 год |
| **07** | **2** |  |  |  | **Развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | **211** |  |  | **0720000000** |  | **26 576,20** | **3227,40** | **1 960,00** | **1 960,00** | **1 960,00** | **1 960,00** |
| **07** | **2** | **01** |  |  | **Капитальный, текущий ремонт и содержание жилого фонда** |  | **211** | **05** | **01** | **0720100000** |  | **860** | **2044,70** | **860** | **860** | **860** | **860** |
| 07 | 2 | 01 | 1 |  | Капитальный ремонт жилищного фонда | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **01** | **0720162100** | **244** | **860** | **850** | **860** | **860** | **860** | **860** |
| 07 | 2 | 01 | 2 |  | Текущий ремонт и содержание жилого фонда | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **01** | **0720162100** | **244** |  | **1194,7** |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 02 |  |  | Переселение граждан из аварийного жилья | Администрация муниципального образования "Глазовский район" |  |  |  |  |  | **21983,2** |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 03 |  |  | Содержание объектов коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **02** | **0720300000** |  | **3733** | **1182,7** | **1100** | **1100** | **1100** | **1100** |
| 07 | 2 | 03 | 1 |  | "Организация подготовки коммунального  хозяйства к осенне-зимнему периоду (разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; реализация плана мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду)" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **02** |  |  | **3733** | **1182,7** | **995** | **995** | **995** | **995** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО "Глазовский район" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **02** | **0720362200** | **244** | **995** | **1077,7** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Адамское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362210** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Верхнебогатырское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362220** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Гулековское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362230** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Качкашурское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362240** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Кожильское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0703262250** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Куреговское" | "Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0703262260** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Парзинское" | Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362280** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Октябрьское" | Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362270** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Понинское" | Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720362290** | **244** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Ураковское" | Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720363680** | **244** | **38** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств, поступивших из бюджета МО "Штанигуртское" | Администрация  поселения" | **211** | **05** | **02** | **0720363690** | **244** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  |  |  |  |  | **Субсидии из бюджета УР на 2015 год бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному периоду 2015-2016 года** | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | **211** | **05** | **02** | **0720144** | **243** | **2600** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **3** |  |  |  | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | Всего | 211 | 05 | 03 | 0730000000 |  | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  |  |  |  |  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Администрация муниципального образования «Глазовский район», Администрации сельских поселений Глазовского района | 211 | 05 | 03 | 0730605400 |  | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **07** | **4** |  |  |  | **Развитие транспортной системы** | **Всего** |  |  |  | **0740000000** |  | **15 082,30** | **11 103,00** | **10 880,00** | **10 880,00** | **10 880,00** | **10 880,00** |
| 07 | 4 | 04 |  |  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 0740400000 |  |  | **11 103,00** |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 04 | 1 |  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | **211,**  **230** | **04** | **09** | **0740462510**  **0740462510** | **244**  **540** | **4077,7**  **1337,00** | **3031,0**  **1237,0** | **4045** | **4045** | **4045** | **4045** |
| 07 | 4 | 04 | 2 |  | "Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | **230** | **04** | **09** | **0740462520** | **540** | **6835** | **6835** | **6835** | **6835** | **6835** | **6835** |
| 07 | 4 | 04 | 3 |  | "Содержание автомобильных дорог местного  значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском " | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | **211** | **04** | **09** | **0740401380** | **244** | **2832,6** | **0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | | **Приложение 6** |  | | **к муниципальной**  **программе** |  | | **"Муниципальное**  **хозяйство**  **на 2015-2020 годы»** | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | Итого | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | |
| МП | Пп |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **07** |  | **Муниципальное**  **хозяйство**  **на 2015-2020 годы** |  | **186 839,8** | | **42 819,30** | | **88 017,30** | | **14000,8** | | **14000,8** | **14000,8** | | **14000,8** | |
| **07** | **1** | **Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)** | **Всего** | **1850,0** | | **10,0** | | **1800,0** | | **10,0** | | **10,0** | **10,0** | | **10,0** | |
|  |  |  | бюджет МО "Глазовский район" | 1850,00 | | 10,00 | | 1800,00 | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | |
|  |  |  | в том числе: |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **2** | **Развитие коммунальной инфраструктуры** | **Всего** | **108 379,70** | **26 576,20** | **73 963,50** | **1960,00** | **1960,00** | **1960,00** | **1960,00** |
|  |  |  | бюджет муниципального образования "Глазовский район" | 37 643,60 | 26 576,20 | 3 227,40 | **1960,00** | **1960,00** | **1960,00** | **1960,00** |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 24 583,20 | 24 583,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 70 736,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» | 663,00 | 138,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **07** | **3** | **Благоустройство и охрана окружающей среды** | **Всего** | **6 904,8** | **1 150,8** | **1 150,8** | **1 150,8** | **1 150,8** | **1 150,8** | **1 150,8** |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | **364,8** | **60,8** | **60,8** | **60,8** | **60,8** | **60,8** | **60,8** |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 364,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 4740,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав МО Глазовский район | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **4** | **Развитие транспортной системы** | **Всего** | **69 705,3** | **15 082,3** | **11 103,0** | **10 880,0** | **10 880,0** | **10 880,0** | **10 880,0** |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | **69 705,3** | 15 082,3 | 11 103,0 | 10 880,0 | 10 880,0 | 10 880,0 | 10 880,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | **2832,6** | 2832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |