УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

администрации

МО «Гулековское»

№ 09 от 14.03.2011

План противопаводковых  мероприятий на весну 2011 года

на территории муниципального образования «Гулековское»

| №/№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | До 25.03 | глава МО |
| 2 | Провести совещание комиссии, распределить обязанности, составить планы работы | До 01.04 | глава МО |
| 3. | Провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | с 25.03 по 30.03 | комиссия |
| 4. | Рекомендовать организовать дежурство на объектах | паводково-опасный период | Руководители СПК (по согласованию) |
| 5. | Рекомендовать сельхоз. предприятиям: - создать аварийно-восстановительные бригады; - создать необходимый двухнедельный запас кормов; -создать запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных объектов; - принять меры по предотвращению попадания талых вод на производственныеобъекты | до 01.04 | Руководители СПК (по согласованию) |
| 6. | Рекомендовать собственникам водопроводной сети составить график проведения санитарной обработки системы водоснабжения. | До 30.04 | Руководители СПК, МУП ЖКХ (по согласованию) |
| 7. | Рекомендовать населению провести оканавливание улиц, прилегающих к их дому. | до 01.04 | старосты населенных пунктов |
| 8. | Рекомендовать учреждениям социальной сферы организовать и провести мероприятия по подготовке объектов к пропуску паводковых вод | до 30.03. | Руководители учреждений и предприятий ( по согласованию) |
| 9 | Вести контроль за состоянием прудов | постоянно | Балансодержатели прудов |