**Утвержден**

 **постановлением Администрации**

 **МО «Кожильское» от 28.02.2020 № 10**

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на территории МО «Кожильское»**

**на 2020год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1 | Создать на территории МО «Кожильское» противопаводковую комиссию | До 01.03.2020 | Глава МО |
| 2 | Рекомендовать очистить все здания и сооружения от прилегающего снега. | до 22.03.2020 | Руководители хозяйств, учреждений и организаций.(по согласованию) |
| 3 | Провести осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений |  март | Члены комиссии (по согласованию) |
| 4 | Провести мероприятия по подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов и водоемов к пропуску паводка | Март, апрель | Глава МО, руководители с/х предприятий и т/предприятия, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Организовать дежурство в паводковый период на территории поселения | Март, апрель | Глава МО |
| 6 | Рекомендовать населению проводить работы по отводу воды от жилых домов и очистке придорожных канав. | Март, апрель | Старосты населенных пунктов, главы ЛПХ |
| 7 | Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам без твёрдого покрытия всех населённых пунктах в весеннюю распутицу.  | с 1 апреля по 20 мая  | Старосты улиц, деревень Руководители хозяйств(по согласованию) |