Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское» на 2018-2022 годы»

 В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское» на 2018-2022 годы» в 2018 году была проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий в селе Октябрьский (2 общественные и 12 дворовых). Общественное обсуждение выявило готовность одной дворовой территории к участию в программе. В итоге на территории д.4 по ул.Наговицына был проведен ремонт асфальта придомовой территории, проложены новые дорожки, установлено ограждение площадки для сушки белья, приобретены «антивандальные» скамейка и урна.

 В софинансировании на сумму 25 290 рублей приняли участие жильцы всех двенадцати квартир. Средства муниципального образования «Октябрьское» составили

24 030 рублей.

В результате проведенных работ на асфальтирование было использовано 456 500 рублей, на оборудование ограждения сушилки для белья 34 070 рублей, приобретение скамейки и урны 15 250 рублей.

Отклонений значений целевых показателей (индикаторов) в отчетном периоде от плановых, как в большую, так и в меньшую сторону, не допущено.

Неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, плана по реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном 2018 году так же не было.

Проблемы в реализации муниципальной программы заключались в отсутствии средств для создания дизайн-проекта.

**Глава муниципального**

**образования «Октябрьское» Н.М. Сабрекова**