**Отчет по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы" за 2018 год**

**Форма 1.** **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2017 год | 2018 | 2018 |
| МП | Пп | отчет | прогноз | отчет |
| **27** | **0** |   | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы"** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) |  ед. |  12 |  13 |  13 |
| 2 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу |  процент |  5 |  5 |  100 |
| 3 |  Площадь благоустроенных дворовых территорий |  Кв.м |  18632 | 20651  |  20651 |
|  |  | 4. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | процент | 5 | 5 | 100 |
|  |  | 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 91,7 | 100 | 100 |
|  |  | 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | процент | 40 | 43,6 | 43,6 |

**Форма 2.** **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** **"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **27** | **0** |  |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское»** **на 2018-2022 годы"**  |
| **27** | **0** | **01** |  | Поддержка Государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Глава МО «Октябрьское» |  2018-2022 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем | Обеспечение выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем |
| **27** | **0** | **02** |  | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)  | Глава МО «Октябрьское»" | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27** | **0** | **03** |  | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Глава МО «Октябрьское» | 2018-2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий | 100% |
| **27** | **0** | **04** |  | Информационно-разъяснительной работа среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования  | Глава МО «Октябрьское» | 2018-2022 | Участие граждан , бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования  | Вклад граждан 5% |
| **27** | **0** | **05** |  | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Глава МО «Октябрьское» | 2018-2022 | Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| **27** | **0** | **06** |  | Утверждение (корректировка) правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Глава МО «Октябрьское» | 2018-2022 | Приведение Правил благоустройства МО «Октябрьское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | Приведение Правил благоустройства МО «Октябрьское» в соответствие с федеральными требованиями, вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству |

**Форма 3. Финансовая оценка применений мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование меры муниципального регулирования** | **Показатель применения меры** | **Финансовая оценка результата, тыс. руб.** | **Краткое обоснование необходимости применения меры**  |
| **2018 год** | **2019 год**  | **2020 год**  | **2021 год** | **2022 год**  |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **27** | **0** |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы" финансовая оценка не предусмотрена.** |

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы**

| **Код аналитической программной классификации** | **ГРБС** | **Наименование муниципальной услуги (работы)** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |  |
| **27** | **0** |  |  |  | **По программе "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы" муниципальные задания не установлены.** |

|  |
| --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Октябрьское» на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское» на 2018-2022 годы" за 2018 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб | Кассовые расходы к уточненному плану на 31 декабря отчетного года, % к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на 1 января отчетного года | Уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| **27** |  |  |  | **Программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское на 2018-2022 годы"**  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава МО «Октябрьское» | **218** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **0** | **02** |  | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Глава МО «Октябрьское» | 218 | 05 | 03 | 27002L5550 | 244 | 24,03 | 480,53 | 480,53 | 100 |
| **27** | **0** | **03** |  | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории | Глава МО «Октябрьское» | 218 | 05 | 03 | 27002L5550 | 244 |  | 25,29 | 25,29 | 100 |

**Форма 6.** **Отчет** **о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы" за счет всех источников финансирования за 2018 год**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **26** |  | **"Формирование современной городской среды на территории МО "Октябрьское" на 2018-2022 годы"** | **Всего** |  505,82 |  505,82 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  456,5 |  456,5 | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |   |   |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |   |   |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования ««Октябрьское»» |  24,03 |  24,03 | 100 |
| иные источники |  25,29 |  25,29 | 100 |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных изменениях в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории МО «Октябрьское»**  **на 2018-2022 годы" за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Октябрьское» |  05 марта 2018 |  №21 |   |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Октябрьское» |  20 апреля 2018 |  №28 |   |