**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» «ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«01» марта 2016 года № 08**

**Об организации противопаводковых работ на территории МО «Штанигуртское»**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2016 году

1. Создать местную противопаводковую комиссию в составе:  
Дорофеева Т.Е.- Глава МО «Штанигуртское» - **председатель комиссии;**

Булатова М.И.- главный специалист-эксперт Администрации

МО «Штанигуртское» **- заместитель председателя комиссии;**

**Члены комиссии:**

Дементьев В.В.- управляющий ООО «ЖКХ Глазовский район» (по согласованию);

Касимова Н.А.- директор МОУ «Штанигуртская начальная школа» (по согласованию);

Лесников Е.Н.- депутат Совета депутатов муниципального образования «Штанигуртское»

(по согласованию)

1. Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на весенний  
   период 2016 года (Приложение № 1). .
2. Главе МО «Штанигуртское» Дорофеевой Т.Е. докладывать районной  
   противопаводковой комиссии при Администрации Глазовского района об угрозе  
   разрушения или разрушения, нанесенных паводком жилью, производственным,  
   хозяйственным помещениям, дорогам, инженерным сетям.

**И.о. Главы муниципального образования   
«Штанигуртское» М.И.Булатова**

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации муниципального

образования «Штанигуртское»

от 01.03.2015 года № 08

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Штанигуртское» на весенний период**

**2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные за** |
| **п/п** |  |  | **исполнение** |
| 1. | Создать в МО «Штанигуртское» | до 25.03.2016 | Дорофеева Т.Е. |
|  | противопаводковую комиссию |  |  |
| 2. | Провести совещание с | до 25.03.2016 | Председатель |
|  | противопаводковой комиссией, |  | комиссии |
|  | распределить обязанности, составить план |  | ■ |
|  | работы |  |  |
| 3. | Рекомендовать провести контрольные | До 30.03.2016 | Члены комиссии-по |
|  | осмотры состояния дорог, мостов |  | согласованию, |
|  |  |  | Глава МО |
| 4. | Содействовать в организации и | Март, апрель | Глава МО, |
|  | проведении мероприятий по подготовке |  | Члены комиссии-по |
|  | населенных пунктов, хозяйственных |  | согласованию, |
|  | объектов и водоемов к пропуску паводков. |  | руководители |
|  |  |  | организаций, |
|  |  |  | учреждений-по |
|  |  |  | согласованию |
| 5. | Рекомендовать организовать дежурства в | Март, апрель | Глава МО, |
|  | паводковый период на территории |  | руководители |
|  | поселения |  | организаций, |
|  |  | ■ | учреждений-по |
|  |  |  | согласованию |
| 6. | Подготовить аварийно-восстановительные бригады, автотранспортную, инженерную и дорожно-строительную технику к ее использованию в аварийных ситуациях | до 30.03.2016 | Глава МО, директор ООО ЖКХ «Глазовский район»-по согласованию |
| 7. | Рекомендовать создать запас | До 30.03.2016 | Глава МО, |
|  | необходимых материальных средств для |  | руководители |
|  | возможного ремонта поврежденных |  | предприятий, |
|  | объектов и обеспечения |  | учреждений-по  согласованию | |
|  | жизнедеятельности населения |  |
| 8. | Осуществить мероприятия по проведению | По мере | Глава МО |
|  | эвакуации населения из угрожаемых | необходимости |  |
|  | затоплением мест и организовать их |  |  |
|  | расселение в безопасной зоне |  |  |
| 9. | Рекомендовать населению очистить от мусора стоки придорожных канав | до 01.04 | Глава МО |
| 10. | Провести зачернение льда у водостоков прудов | при необходимости | Глава МО |
| 11. | Содействовать в проведении | По мере | Глава МО, |
|  | необходимых работ по восстановлению | необходимости | руководители |
|  | разрушенных или поврежденных |  | организаций, |
|  | объектов |  | учреждений-по |
|  |  |  | согласованию |