УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ураковское» № 22 от 01.03.2018

П Л А Н

работы противопаводковой комиссии МО «Ураковское»

на весенний период 2018 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию, провести инструктаж по подготовке водоемов к приему и пропуску паводков. | до 20.03. | Глава МО |
| 2. | Провести совещание членов противопаводковой комиссии, распределить обязанности и составить план работы. | до 20.03. | Глава МО |
| 3. | Провести контрольный осмотр состояния дорог, мостов, плотин и других объектов. | до 30.03. | Члены комиссии |
| 4. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах, а в период паводка - дежурство на объектах, подверженных его воздействию. | март, апрель | Члены комиссии, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Очистить от мусора стоки придорожных канав. | до 01.04. | Руководители учреждений (по согласованию), старосты |
| 6. | Организовать пропуск весеннего паводка на прудах: организовать работу по очистке плотин и водосбросов от плавникового леса и мусора, вести наблюдение за уровнем воды. | март, апрель | Корепанов В.Н. Корепанов П.В. Волков А.В. Баженов С.Ф. Баженов Г.П. (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность техники, предназначенной для ведения аварийно-спасательных работ, её своевременное прибытие к месту. | март, апрель | Руководитель ООО «Родник» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить грубыми и сочными кормами на время бездорожья все животноводческие фермы ООО «Родник». | март | Специалисты ООО «Родник» (по согласованию) |
| 9. | Подготовить запас необходимых материальных средств для возможного ремонта поврежденных участков на объектах и обеспечения жизнедеятельности населения. | март | Руководитель ООО «Родник» (по согласованию) |
| 10. | Провести необходимые работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов. | при необходимости | Глава МО |