|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Совет депутатов  муниципального образования «Муниципальный округ  Глазовский район  Удмуртской Республики» | **Герб Глазовского района** | «Удмурт Элькунысь  Глаз ёрос  муниципал округ»  муниципал кылдытэтысь  депутатъёслэн Кенешсы |

**РЕШЕНИЕ**

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН**

**УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**О промежуточных итогах реализации проектов на территории**

**Глазовского района в 2024 году**

Принято

Советом депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики» первого созыва \_\_ сентября 2024 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по работе с территориями Яговкиной Екатерины Владимировны «О промежуточных итогах реализации проектов на территории Глазовского района в 2024 году», **Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» РЕШИЛ:**

Информацию о промежуточных итогах реализации проектов на территории Глазовского района в 2024 году принять к сведению.

**Председатель Совета депутатов муниципального С.Л. Буров**

**образования «Муниципальный округ**

**Глазовский район Удмуртской Республики»**

**г.Глазов**

**\_\_\_сентября 2024 года**

**№ \_\_\_\_**

**ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**

**от \_\_ сентября 2024 года № \_\_\_**

**О промежуточных итогах реализации проектов на территории**

**Глазовского района в 2024 году**

Подходит к завершению проектный сезон 2024 года. Завершены процедуры размещения видов работ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, определены подрядные организации, часть проектов реализована, часть находится в стадии реализации. Набольшее количество проектов в сфере благоустройства реализуется по программам «Самообложение», Инициативное бюджетирование «Наша инициатива», «Наше село», Комплексное благоустройство сельских территорий.

Благодаря реализации проектов Инициативного бюджетирования «Наша инициатива», «Наше село» и Самообложение благоустраивается территория Глазовского района.

В текущем году по Инициативному бюджетированию «Наша инициатива» реализуются 7 проектов:

В деревнях Татарские Парзи и Малый Лудошур установлены новые водонапорные башни. В деревне Колевай построена новая водопроводная ветка, произведена покраска башни.

Дополнительное уличное освещение появилось: в деревне Нижняя Богатырка на улице Изошурская и в деревне Новые Парзи на улице Сосновая. Произведен монтаж 16 светильников, протянуто 1900 метров кабеля СИП.

В дом отдыха Чепца установлен детский игровой комплекс, уличные тренажеры и баскетбольное кольцо на стойке.

Ведутся работы по благоустройству памятника землякам погибшим ВОВ в с. Понино, на сегодняшний день проведена планировка территории, уложены бордюры, укладывается брусчатка.

Ремонт автомобильных дорог в текущем году проходит в том числе и в рамках проекта «Наше село». Произведен ремонт части дорожного полотна в деревнях Солдырь на улице Третья, Полом на улице Поломская, Качкашур на улице Сиреневая, Кожиль на улице Гагарина, Штанигурт на улице Спортивная, село Парзи на улице Коммунаров в село Понино на улице 40 лет Победы. Общая протяженность отремонтированных дорог составила около 1900 метров.

Благодаря вовлеченности жителей в программу «Наше село» дополнительное уличное освещение появилось на 12 улицах. В деревне Симашур на улицах Родниковая, Михайловская, Симашурская, деревне Верхняя Слудка на улицах Мира и Молодежная, деревне Коротай на улицах Центральная, Южная, Солнечная и в деревне Пусошур на улице Центральная. Произведен монтаж 25 светильников, протянуто 2261 м кабеля СИП.

Завершены работы по проектам «Благоустройство сельских территорий» - это один из видов программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2024 году в деревне Штанигурт на улице Восточная, деревне Полынга на улице Луговая и д. Чура на улицах Лесная и Полевая произведен ремонт дорог, общей протяженностью 1840 метров, установлено уличное освещение, контейнерная площадка, детские качели и велопарковки.

В рамках программы «Самообложение» в текущем году:

1. Частично отремонтированы дороги в деревне Адам на улице Восточная, деревне, д. Солдырь на улицах Подлесная и Пызепская. В деревне Митино и село Понино для ремонта дорог приобретен щебень 120 т. Реализация четырех проектов по ремонту части автомобильных дорог должны завершиться до конца сентября.

2. Завершены работы по установке дополнительного уличного освещения в деревне Кочишево на улице Южная, в деревне Отогурт на улицах Комсомольская, Кирова, Молодежная, в село Октябрьский на улицах Осенняя, Октябрьская, Луговая, Рябиновая, Яблоневая, в деревне Пусошур на улице Центральная. Установлено 32 светильника.

3. Произведен капитальный ремонт памятника землякам, павшим в боях в годы Великой Отечественной Войны в деревне Прзинское СПТУ №7, установлена гранитная мемориальная доска. Также в деревне Трубашур 13 сентября будет установлена памятная плита воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной Войны

4. Ведутся работы по обустройству площадки для размещения биатлонного пневматического стрельбища, расположенного на территории МУДО «СШ Глазовского района». Проведена планировка территории. Заливается площадка.