Реализация МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года».

11 января 2011 года постановлением Администрации МО «Глазовский район» № 3 была утверждена МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года». 30 марта 2011 года постановлением Администрации МО «Глазовский район» №51.1 в программу внесены изменения.

За 2011 год, в рамках реализации программы за счет средств бюджета МО, были выполнены следующие мероприятия:

  - Установка приборов учета тепловой энергии в школе и детском саду д. Качкашур.

  - Замена оконных блоков и дверного проема  в Кочишевской средней школе.

  - Перевод автономной угольной котельной амбулатории д. Удм. Ключи на газ.

  - Установка противонакипных устройств УПА-2М в котельных района.

  - Установка прибора учета холодной воды в Кожильской средней школе.

  - Установка прибора учета холодной воды в Дондыкарской средней школе.

Общий объем финансирования составил 945 тыс.руб.

Так же в 2011 году за счет внебюджетных средств переведена на газ угольная котельная д. Адам. Объем финансирования составил 8,6 млн. руб.

24 октября 2011 года постановлением правительства УР № 391 было утверждено Положение о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской  Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В рамках этого положения 31.10.2011 Администрацией Глазовского района была направлена заявка в министерство промышленности и энергетики УР на получение субсидии для реализации мероприятий программы. В результате проведенной работы было подписано соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  2011 году в размере 455,2 тыс.руб. на выполнение следующих мероприятий:

- Замена 11 оконных блоков в Дзякинской средней школе.

- Замена 1200 электрических ламп накаливания на энергосберегающие в школах Глазовского района.

- Замена электроплиты с неисправной автоматикой в Парзинской больнице.

Однако выполнить данные мероприятия и освоить средства в 2011 году не удалось в виду позднего поступления субсидии - 30 декабря 2011 года. На основании этого 11.01.2012 года было написано письмо в министерство о предоставлении вышеуказанной субсидии в 2012 году. Ориентировочно средства должны поступить до конца апреля 2012 года.

И.о. заместителя  главы

Администрации Глазовского района					С.А.Лапин

Щепин И.А.

7 12 47