Проект

РЕШЕНИЕ

Глазовского Районного Совета депутатов

26  апреля 2012  года 									№

О реализации  муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской

Республики на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Глазовского района И.А.Щепина о  реализации  муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской  Республики на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года»,  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» отмечает, что в 2011 году в рамках реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» были проведены следующие работы: установка приборов учета тепловой энергии в школе и в детском саду в деревне Качкашур; замена оконных блоков и дверного проема в Кочишевской школе; перевод автономной угольной котельной амбулатории в деревне Удмуртские Ключи на газ, установка противонакипных устройств в котельных района; установка приборов учета холодной воды в Кожильской и Дондыкарской школах. Объем финансирования составил 945,0 тыс.рублей.

Из бюджета Удмуртской республики получено 455,2 тыс.рублей на выполнение следующих работ: замену 11 оконных блоков в Дзякинской средней школе; замену электрических ламп накаливания на энергосберегающие, замену электрической плиты с неисправной автоматикой в Парзинской участковой больнице.

Для реализации  программы в 2012 году в бюджете муниципального образования «Глазовский район» предусмотрено 100 тыс.рублей. В 2012 году в рамках реализации программы установлен  прибор учета холодной воды на магистральном водопроводе в деревне Солдырь.

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Глазовского района И.А.Щепина о  реализации  муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской  Республики на 2011-2014 годы и целевые установки до 2020 года» принять к сведению.

2.

3.

| Глава муниципального образования «Глазовский район» |  | Ю.Н.Дягелев |
| --- | --- | --- |

Проект решения вносит постоянная комиссия по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства