**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ»**

**«КОЖЙЫЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 марта 2017 г. № 8**

**д. Кожиль**

**Об организации противопаводковых**

**мероприятий на территории МО «Кожильское»**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможности ущерба, обеспечения безопасности населения и поддержания жизнеобеспечения объектов экономики в период весеннего половодья в 2017 году Администрация муниципального образования «Кожильское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать противопаводковую комиссию в составе:

Ельцова Э. В. – глава МО «Кожильское» - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Богданов В. М. – гл. электрик т\п Дзякино (по согласованию);

Нелюбина Н. В. – гл. врач Дзякинской участковой больницы (по согласованию);

Васильев И. А. – гл. инженер СПК «Кожильский» (по согласованию);

Егорова Е. М. - директор ООО «Чура» (по согласованию);

Ельцов И. И. - директор ООО «Свет» (по согласованию);

Чупин А. Л. - директор ООО «СТВ - Сервис» (по согласованию).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории МО «Кожильское» на 2017 год (прилагается).

3. Главе МО «Кожильское» докладывать районной противопаводковой комиссии при Администрации Глазовского района об угрозе разрушения или разрушениях, нанесенных паводком жилью, производственным, хозяйственным помещениям, мостам, дорогам, инженерным сетям.

Врио главы Администрации

МО «Кожильское» Л. И. Ельцова

**Утвержден**

**постановлением Администрации**

**МО «Кожильское» от 10.03.2016 № 8**

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий** **на территории МО «Кожильское»**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1 | Создать на территории МО «Кожильское» противопаводковую комиссию | До 10.03.2017 | Глава МО |
| 2 | Провести заседание противопаводковой комиссии | До 20.03.2017 | Глава МО |
| 3 | Провести осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | До 20.03 2017 | Члены комиссии (по согласованию) |
| 4 | Провести мероприятия по подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов и водоемов к пропуску паводка | Март, апрель | Глава МО, руководители с/х предприятий и т/предприятия, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Организовать дежурство в паводковый период на территории поселения | Март, апрель | Глава МО |
| 6 | Рекомендовать населению проводить работы по отводу воды от жилых домов и очистке придорожных канав. | Март, апрель | Старосты населенных пунктов, главы ЛПХ |