СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)

Тридцать первая сессия Совета депутатов муниципального образования

«Глазовский район» третьего созыва

- РЕШЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» И ПЛАНАХ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 ГОДОВ

Принято Советом депутатов муниципального образования «Глазовский район» 27 июня 2019 года

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Глазовского района А.Г.Соболева «Об итогах отопительного периода 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Глазовский район» и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

Информацию «Об итогах отопительного периода 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Глазовский район» и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов» принять к сведению.

Председатель Совета депутатов                                                                               В.А.Терский

муниципального образования

«Глазовский район»

город Глазов

27 июня 2019 года

№ 278

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»

от 27 июня 2019 года № 278

Об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов

Отопительный сезон 2018-2019 годов прошел без аварий и чрезвычайных ситуаций. При запуске котельных ограничений на пуск природного газа и электрической энергии не было. Проблемы с поставкой угля в течение всего отопительного периода также отсутствовали. Отопительный период закончен 8 мая 2019 года на основании Постановления Администрации Глазовского района от 7 мая 2019 года №1.66 «Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Глазовский район». После окончания отопительного периода всеми теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания.

По подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов принято Постановление Администрации Глазовского района от 21 мая 2019 года №1.72 «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2019-2020 года на территории  муниципального образования «Глазовский район», в котором прописаны порядок подготовки, мероприятия, сроки, утверждена постоянная комиссия по обеспечению подготовки отопительного периода, утверждена программа проведения проверки готовности МО «Глазовский район» к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Так же принято Распоряжение Администрации Глазовского района от 22 мая 2019 года «О назначении ответственных должностных лиц за своевременную и качественную подготовку муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования «Глазовский район».

Ориентировочно с 10 июля 2019 года будет организован комиссионный выезд по образовательным учреждениям (22 школы) и по клубным учреждениям (33 клуба).

Ориентировочно с 14 августа 2019 года будет организован комиссионный выезд по объектам теплоснабжения с целью оценки готовности объектов к новому отопительному периоду (22 котельные).

С 1 сентября  2019 года будет организован комиссионный выезд по  жилому фонду. В  Глазовском  районе 113 многоквартирных домов. Количество домов,  где способ управления «Управляющая организация» - 15 домов, «ТСЖ» - 7 домов, «Непосредственное управление» - 75 домов, «Не выбран способ управления» - 16 домов.

В целях подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов запланировано:

1. Приобретение и установка резервного водогрейного твердотопливного котла КВр - 0,8 в котельную в  д. Качкашур (сделано).

2. Приобретение материалов для капитального ремонта  сетей теплоснабжения от ТК15 до ТК18, от ТК18 до ТК19 по ул. Полевая, от ТК14 до ТК15 по ул.Наговицына в с.Октябрьский.

3. Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых вводов в многоквартирный дом №16 по ул. Центральная в с. Октябрьский.

4. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения от магистрального трубопровода до здания школы по ул. Кировская в д. Кожиль.

5. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения от ТК2 до здания клуба и магазина по ул. Центральная в д. Трубашур.

6. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения от здания пожарного депо (№13) до здания больницы (№11) по ул. Новая в с. Парзи.

7. Приобретение насосов для капитального ремонта каптажных колодцев системы водоснабжения д. Азамай, д.Колевай, д.Штанигурт, д.Полынга, х. Березовый.

8. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения от жилого дома №4 до жилого дома №12 по ул. Глазовская в д. Штанигурт.

В Минстрой УР направлена заявка на привлечение средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства на 2019 год на сумму 2950, 00 тыс. рублей.

Самой главной проблемой в подготовке к отопительному периоду остаются долги предприятий за потребленные энергоресурсы.

Задолженность за потребленный газ имеют ООО «Свет» - 3250,0 тыс. руб. (задолженность текущая) и ООО «Теплоресурс» - 3458,0 тыс. руб. (имеют графики погашения, сроки выполняются).

Задолженность за потребленный уголь имеет ООО «Свет» - 3974,0 тыс. руб.

Долги за электроэнергию имеет  ООО «Аквафонд» - 1029,0 тыс. руб.

Планы по подготовке объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов утверждены на уровне обслуживающих организаций. Работы выполняются по графику. К началу отопительного периода все работы должны быть завершены.