Герб Глазовского района

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»**

**«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ**

**(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)**

**(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)**

**Двадцать вторая сессия Совета депутатов муниципального образования**

**«Глазовский район» третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**О ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2018-2019 ГОДОВ**

**Принято Советом депутатов муниципального образования**

**«Глазовский район» 25 октября 2018 года**

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации Глазовского района по социальным вопросам Е.А.Поповой «О готовности учреждений культуры к работе в зимних условиях 2018-2019 годов», **Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:**

Прилагаемую информацию «О готовности учреждений культуры к работе в зимних условиях 2018-2019 годов», принять к сведению.

**Председатель Совета депутатов**

**муниципального образования**

**«Глазовский район» В.А.Терский**

**город Глазов**

**25 октября 2018 года**

**№ 212**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»

от 25 октября 2018 года № 212

**Информация**

**по готовности учреждений культуры к работе в зимних условиях 2018-2019 годов**

**В Глазовском районе ежегодно проводится проверка готовности учреждений культуры к работе в зимних условиях.  С 16 по 18 июля 2018 года** Комиссия во главе с заместителем Главы Администрации по социальным вопросам Поповой Е.А. оценивала уровень подготовки учреждений к новому творческому сезону. При этом особое внимание было обращено  на готовность отопительной системы к зиме, состояние кровли, перекрытий, полов, окон, дверей, состояние электропроводки, освещенности, состоянию водопроводной и канализационных систем. Кроме того, рассматривались вопросы и состояние документации по охране труда и пожарной безопасности, мер антитеррористической направленности, наличие условий для оказания первой медицинской помощи.

Сеть учреждений культуры на 01.10.2018 года составляет 51 учреждение, из них 27 клубных учреждений, 1 Историко-культурный парк «ДондыДор», 22 библиотеки, 1 районный историко-краеведческий музейный комплекс (2 отдела в д. Кочишево и д. Золотарево), 1 Понинская детская школа искусств. Количество зданий, занятых учреждениями культуры, составляет 32 ед., из них отапливаются газом - 20 зданий, электроэнергией - 7, углем - 2, дровами - 3. Сельские клубы с печным отоплением (д.Омутница, п.Сева, д. Коротаево) до начала отопительного сезона будут обеспечены дровами в полном объеме.

Работы не требующие больших финансовых затрат были выполнены за счет средств от предпринимательской деятельности. Практически во всех учреждениях культуры проведен косметический ремонт, ремонт зрительных и дискотечных залов, фойе, кружковых комнат, утепление окон, дверей, покраска и побелка. С учреждениями культуры, имеющими противопожарную сигнализацию, заключены договоры на обслуживание, а также договоры на водоснабжение. Во всех учреждениях проведена проверка и зарядка огнетушителей.

Проведены противопожарные мероприятия на сумму 70 000 руб.:

- монтаж противопожарной сигнализации п.Сева, д. Коротаево,

- установка противопожарной двери и шкафа ЦСДК с.Понино,

- определение противопожарной категории помещений ЦСДК д.Качкашур, с.Понино, д.Кочишево,

- ревизия печей СК д.Коротаево, СК д.Омутница, СК п.Сева,

- проверка противопожарных кранов ЦСДК д.Пусошур, Курегово, Понино, В-Парзи,

- изготовление проекта на противопожарную сигнализацию административного здания,

- изготовление планов эвакуации (ЦСДК д.Пусошур, СДК д.У-Ключи, СДК д.Чура, СДК д.Дондыкар).

За счет экономии средств из бюджета было освоено 1 460 273 руб. В учреждениях культуры проведены работы по замеру сопротивления изоляции электропроводов, смена приборов освещения в фойе районного Дома культуры, идут работы по ремонту помещения Слудской библиотеки, заменены окна Слудского ЦСДК, частично обновились окна Понинского ЦСДК, окна в музеях д. Золотарево и д. Кочишево, проведена замена кровли в Октябрьском ЦСДК, отопление Отогурского СДК переведено на газ.

Большой поддержкой отрасли культуры в последнее время стал партийный проект «Культура малой Родины»: на проведение текущего ремонта поступило 1 729 000 рублей (1 400 490 руб. - средства федерального бюджета, 328 510 руб. - бюджет Удмуртской Республики). Все деньги прошли через торги, за счет этого образовалась экономия, которая также пошла на дальнейший ремонт этих учреждений: в Кожильском ДК частично отремонтирован пол в спортивном зале и установлена входная дверь в библиотеку. В Пусошурском ДК дополнительно проведены работы в зрительном зале и постелен линолеум в коридорах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды работ** | **Сумма, руб.** |
| Пусошурский СДК | | |
| 1. | Ремонт кровли | 450 000, 00 |
| 2. | Система отопления | 227 262,00 |
| 3. | Ремонт в зрительном зале | 306 424,04 |
| Кожильский ЦСДК | | |
| 1. | Фасад и входная группа | 561 367,15 |
| 2. | Ремонт пола в спортзале | 150 880,02 |
| 3. | Входная дверь в библиотеку | 33 066,79 |
|  | ИТОГО: | 1 729 000,00 |

Из года в год остаются нерешенными следующие вопросы:

1. Четыре здания учреждений культуры требуют капитального ремонта - Качкашурский ЦСДК, Парзинский ЦСДК, Трубашурский СДК, административное здание Центра культуры и туризма (объект культурного наследия регионального значения).

2. Требует косметического ремонта и замены кресел зрительный зал РДК «Искра».

3. Отсутствует здание Гулековского Дома культуры.

4. Необходимо проведение высотных работ в Понинском ЦСДК (замена софитов), ремонт потолков и стен зрительного зала ЦСДК д.Курегово, д.Кожиль.

Всего на подготовку зданий к отопительному и творческому сезону привлечено финансовых средств:

1. 1 729 000 рублей (федеральный партийный проект «Культура малой Родины») на ремонтные работы;

2. 1 460 273 руб. - средства бюджета Глазовского района;

3. 300 000 рублей - дотации на сбалансированность бюджета;

4. 182 200 руб. - средства от предпринимательской деятельности учреждений

5. 489 000 руб. - госпрограмма УР «Устойчивое развитие сельских территорий»;

6. 50 000 руб. - муниципальная программа «Безопасность учреждений культуры».

**ИТОГО: 4 210 473 руб.**

Комиссией составлены акты о приемке учреждений к работе в осенне-зимний период с рекомендациями и предложениями по устранению  замечаний. Учреждения культуры к новому творческому и зимнему сезону готовы.