**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»**

**ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **31 января 2020 года** | **№ 9** |

**с.Парзи**

# Об организации противопаводковых мероприятий

# на территории муниципального образования «Парзинское»

# в весенний период 2020 года

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования социально-экономических объектов в период весеннего половодья в 2020 году, **Администрация** **муниципального** **образования** **«Парзинское»** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Поздеева Е.И. – Глава МО «Парзинское» - **председатель комиссии;**

Наговицына Е.Е. – ведущий специалист-эксперт администрации МО «Парзинское» - **заместитель председателя комиссии**

**Члены комиссии:**

Ившин А.И. - бригадир ООО «Свет» (по согласованию);

Волков А.А. – староста д. Парзинское СПТУ №7;

Королёва О.Л. – староста д. Озегвай;

Семенов К.Ю. – главный инженер СПК «Парзинский» (по согласованию);

Шуклин А.Г. – водитель Администрации МО «Парзинское»

Борисов В.В. – добровольный народный дружинник

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенний период 2020 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением плана возлагаю на себя.

**Глава муниципального образования**

**«Парзинское» Е.И.Поздеева**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального образования «Парзинское» № 9 от 31.01.2020 г. |

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий**

**на весенний период 2020 года**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | Сроки | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать противопаводковую комиссию | До 06.03.2020 г. | Глава МО «Парзинское»  Поздеева Е.И. |
|  | Провести заседание КЧС | До 20.03.2020 г. | Глава МО «Парзинское»  Поздеева Е.И. |
|  | Организовать работы по очистке крыш от снега, уборке снега от стен зданий, по пропуску талых вод, откачке талых вод из подвалов. | Март-апрель | Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
|  | Населению организовать своевременную очистку крыш от снега, уборку снега от стен домов, пропуск талых вод. | Март-апрель | Старосты деревень и улиц |
|  | Принять меры по отводу талых вод от сети теплотрассы, создать аварийный запас мешков со шлаком для противопаводковых мероприятий | До 01.04.2020 г. | Бригадир ООО «Свет» Ившин А.И. (по согласованию) |
|  | Организовать аварийно-восстановительную механизированную группу в составе: трактора с бульдозером, бойлера. | До 01.04.2020 г. | Председатель СПК «Парзинский» А.Д. Рахманкулов (по согласованию) |
|  | Провести контрольный осмотр состояния и готовности к паводку:  1) прудов:   * д.Парзинское СПТУ № 7 * с.Парзи   2) мостов и труб:   * д.Озегвай * д.Главатских * с.Парзи: территория складов   территория МТФ  3) скважин:   * с.Парзи * д.Озегвай * д.Абагурт * д.Ягошур * д.Н.Парзи   В случае необходимости принять меры для устранения неполадок, поставить в известность членов КЧС. | До 01.04.2020 г. | Глава МО «Парзинское»  Поздеева Е.И.  Бригадир МТФ Н. А. Салтыкова (по согласованию)  Главный агроном Палкина Ф.Г. (по согласованию) |
|  | Организовать круглосуточное дежурство на прудах д.Парзинское СПТУ № 7, д.Озегвай и с.Парзи. | В опасные периоды | Глава МО «Парзинское»  Поздеева Е.И.  староста А.А. Волков  староста Королева О.Л. |
|  | Осуществление постоянного контроля за прохождением паводка, немедленное сообщение в ЕДДС Глазовского района об угрозе опасности для населения (тел. 112) | Весь период | Члены противопаводковой комиссии (по согласованию) |
|  | Организовать очистку кюветов, канав, водосточных труб от снега и мусора вдоль дорог местного значения, расположенных в границах поселения | Март-апрель | Глава МО «Парзинское»  Поздеева Е.И. |
|  | Провести работы по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов | По мере необходимости | Руководители учреждений, члены комиссии |

**УТВЕРЖДЕН:**

постановлением Администрации МО «Парзинское»

№ 9 от 31.01.2020 г.

**Расчет**

**сил и средств, резерв материальных ресурсов, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2020 года**

**СПК «Парзинский»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **пп** | **Марка автотранспорта** | **Ф.И.О** | **Домашний адрес** | **телефон** |
| 1 | МТЗ-82 | Бабинцев Андрей Сергеевич | с.Парзи, ул.Парзинская, д.1б | 8-950-174-65-29 |
| 2 | Погрузчик | Пономарев Алексей Вячеславович | с.Парзи, ул.Удмуртская, д.1, кв.2 | 8-950-163-09-63 |
| 3 | ГАЗ | Сунцов Игорь Юрьевич | с.Парзи, ул.Молодежная, д.10, кВ.3 | 8-951-190-05-87 |