ВЕСТНИК

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район

Удмуртской Республики»

№ 51

11 августа 2022 года

Удмуртская Республика, г. Глазов, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Вопрос | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ | 3 |

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с "08 " августа 2022 года  по "25" декабря 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов: субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика, муниципальное образование: «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», номера кадастровых кварталов: 18:05:034001                            (населенный пункт: д. Адам), 18:05:034002 (населенный пункт: д. Адам), 18:05:096001 (населенный пункт: д. Педоново), 18:05:099001 (населенный пункт: д. Полынга) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным  контрактом от "08" августа 2022 г. N 0813500000122010259, заключенным  со стороны заказчика:

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», почтовый адрес: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а, адрес электронной почты: omsu@glazrayon.ru, номер контактного телефона: 8 (34141) 2-25-75, 5-41-36

со стороны исполнителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадИнжиниринг»; Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Галичанина Настасия Михайловна; Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО АКИ «Поволжье»; Уникальный регистрационный номер члена   саморегулируемой  организации кадастровых инженеров в реестре   членов   саморегулируемой   организации кадастровых инженеров: 1655;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 15.02.2019;

почтовый адрес ООО «ГеоКадИнжиниринг»: г. Ижевск, ул. 9 января, д.259, пом. 1а;

адрес электронной почты: info@geokad18.ru;

номер контактного телефона: 8 (3412) 906960.

2. Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  считаются  в соответствии  с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N  218-ФЗ  "О государственной регистрации недвижимости"  ранее учтенными или  сведения  о  которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона  от  13  июля  2015  года  N  218-ФЗ  "О государственной регистрации недвижимости"   могут   быть   внесены   в  Единый  государственный  реестр недвижимости   как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином государственном    реестре   недвижимости   сведений   о   таких   объектах недвижимости,  вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения   комплексных   кадастровых   работ   кадастровому   инженеру  - исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  имеющиеся  у  них материалы и документы  в  отношении  таких  объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,  установленном  частями  1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов,  устанавливающих  или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,  объектов  незавершенного  строительства  в  течение  тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому   инженеру   -   исполнителю  комплексных  кадастровых  работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ,  по  указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых  работ  адресу  сведения  об  адресе  электронной почты и (или) почтовом  адресе,  по  которым  осуществляется  связь с лицом, чье право на объект  недвижимости  зарегистрировано,  а  также  лицом, в пользу которого зарегистрировано  ограничение  права  и  обременение  объекта  недвижимости (далее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  внесения  в  Единый государственный   реестр   недвижимости   сведений   о   контактном  адресе правообладателя   и   последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о завершении   подготовки   проекта  карты-плана  территории  по  результатам комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели  объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных   кадастровых   работ,   не  вправе  препятствовать  выполнению комплексных  кадастровых  работ  и  обязаны  обеспечить  доступ к указанным объектам   недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастровых  работ  в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 08.08.2022 – 02.09.2022 - Формирование согласительной комиссии (Заказчик) |
| 2 | ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 08.08.2022 – 16.09.2022 - Получение, сбор и анализ документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных (Исполнитель). Обследование объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, в том числе адресов, определение местоположения объектов недвижимости (Исполнитель); Выявление объектов недвижимости, сведении о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Исполнитель). Сбор, в том числе от Заказчика, заверенных в установленном порядке документов, устанавливающих или подтверждающих права на объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 221-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения, о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (Исполнитель). Сбор сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее - адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы (Исполнитель); |
| 3 | ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 11.08.2022 – 22.09.2022 - Направление в орган государственной регистрации прав заявлений об учете сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе правообладателя (Исполнитель); Направление заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ (Исполнитель). Обеспечение актуализации сведений и наполнения Государственного адресного реестра отсутствующими адресами объектов недвижимости и земельных участков (при необходимости) (Заказчик). Направление Исполнителем в адрес Заказчика: - сведения об объектах недвижимости, в отношении которых проводятся работы; - сведения об уведомлении правообладателей и иных лиц; - сведения об уточнении адресов объектов недвижимости (адресные реестры); сведения о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках и объектах капитального строительства и иные документы. |
| 4 | Кадастровые квартала: 18:05:034001 (населенный пункт: д. Адам), 18:05:034002 (населенный пункт: д. Адам), 18:05:096001 (населенный пункт: д. Педоново) 18:05:099001 (населенный пункт: д. Полынга) | 08.08.2022 – 16.09.2022 - Определение координат характерных точек местоположения границы объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах (Исполнитель). |
| 5 | ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 23.09.2022 – 29.09.2022 - Разработка и оформление проектов карт-планов территории (Исполнитель); Подготовка сведений об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, либо заключения об отсутствии указанных объектов; Подготовка информации о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, либо заключения об отсутствии указанной возможности; Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель); Направление Исполнителем в адрес Заказчика: - проекты карт-планов территорий всех кадастровых кварталов в электронном виде в форме электронных образов документов в формате PDF; - сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, либо заключение об отсутствии указанных объектов; - информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренную частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, либо заключение об отсутствии указанной возможности. |
| 6 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 29.09.2022 – 30.09.2022 - Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию (Заказчик); |
| 7 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 30.09.2022 – 04.10.2022 - Опубликование извещения о заседании согласительной комиссии № 1 (Согласительная комиссия, Заказчик) |
| 8 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 25.10.2022 - Проведение согласительной комиссии № 1 (Согласительная комиссия, Заказчик); Участие Исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий |
| 9 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 04.10.2022 – 24.10.2022; 25.10.2022 – 28.11.2022 - Прием возражений от заинтересованных лиц (Согласительная комиссия); |
| 10 | ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 25.10.2022 – 28.11.2022 - Внесение изменений в карты-планы территорий в соответствии с заключением согласительной комиссии о выявленных замечаниях (Исполнитель). |
| 11 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 07.11.2022 – 28.11.2022 - Опубликование извещения о заседании согласительной комиссии № 2 (Согласительная комиссия, Заказчик) |
| 12 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 29.11.2022 - Проведение согласительной комиссии №2 при наличии возражений от заинтересованных лиц (Согласительная комиссия, Заказчик); Участие Исполнителя в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий (Исполнитель). |
| 13 | ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 29.11.2022 – 01.12.2022 - Оформление карт-планов территорий в окончательной редакции (Исполнитель) |
| 14 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 29.11.2022 – 01.12.2022 - Оформление заключения согласительной комиссии (при необходимости) и актов согласования местоположения границ. Направление согласительной комиссией заказчику работ окончательной редакции карт-планов для утверждения (Согласительная комиссия). |
| 15 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а ООО «ГеоКадИнжиниринг» г. Ижевск, ул. 9 Января, д.259 | 01.12.2022 – 07.12.2022 - Утверждение карт-планов территории в окончательной редакции (Заказчик); Подготовка карт-планов территории в форме электронного документа (Исполнитель); Проверку карт-планов территории, подготовленных в окончательной редакции, на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель); Подготовка и направление Заказчику информации о количестве объектов недвижимости (в разрезе земельных участков, объектов капитального строительства), сведения о которых включены в утвержденную карту-план территории, по форме согласно Приложению № 1 к Техническому заданию (Исполнитель). Сдача результатов работ (карт-планов территорий) Заказчику (Исполнитель). |
| 16 | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а | 08.12.2022 – 25.12.2022 - Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (Заказчик). |

Адрес редакции:

427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии, д.22 «а»

Телефон 8 (34141) 3-05-02

Подписано в печать  11.08.2022 года

Тираж 60 экз.

Отпечатано в Совете депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»

427621 Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии, д.22 «а»