СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ»

«ГУЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

Тридцать вторая   очередная сессия Совета депутатов

муниципального образования «Гулековское» третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«26» февраля  2016 года                                                                                                               №  209

д. Гулеково

Об утверждении  Программы  комплексного

развития систем коммунальной  инфраструктуры

сельского поселения «Гулековское»  на 2016-2020 годы

.

Рассмотрев проект Программы     комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения «Гулековское»  на 2016 -2010годы  , целью которой является создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение снабжения населения водой, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях поселения	, Совет депутатов муниципального образования «Гулековское» РЕШИЛ:

1. Программу       комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения «Гулековское»  на 2016 -2010годы             утвердить. (прилагается ).

2.  Контроль за реализацией программы  возложить на Администрацию МО «Гулековское».

Глава муниципального образования                                              Е.Г.Касаткин

УТВЕРЖДЕНА

Решением сессии совета

депутатов МО «Гулековское»

26.02.2016г №  209

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ»  НА 2016-2020 ГОДЫ

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Гулековское»» на 2016-2020 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Ст. 14 п. 4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения «Гулековское» |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация сельского поселения «Гулековское» |
| Цели Программы |  | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение снабжения населения водой, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях поселения. |
| Задачи Программы |  | Формирование условий для улучшения качества жизни населения; Улучшение экологической ситуации. Комфортное условия для проживания |
| Срок реализации Программы |  | 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы |  | Администрация сельского поселения «Гулековское» |
| Организация контроля |  | Контроль за реализацией программы производит Администрация сельского поселения «Гулековское» |
| Ожидаемые результаты |  | Повышение качества предоставляемых услуг; |
|  |  | Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; |
|  |  | Улучшение снабжения населения водой |
| Источник финансирования Программы |  | Средства местного бюджета, средства бюджетов других уровней, инвестиции |
|  |  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ГУЛЕКОВСКОЕ» |

Муниципальное образование «Гулековское» образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сельское поселение «Гулековское» входит в состав муниципального образования «Глазовский район». Административным центром сельского поселения «Гулековское» является д. Гулеково.

В состав муниципального образования «Гулековское» входят 11 населенных пункта: деревни Гулеково, Удмуртские Ключи, Тукбулатово, Иваново, Педоново, Макшур, Бабино, Коротай, Поздеево, выселок Алексеевский ,хутор Горлица.

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями

| Показатели |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1276 | 1477 | 1465 | 1452 | 1272 |
| Темп изменения численности населения | % | +1 | +15 | -1 | -1 | -13 |
| Число родившихся | чел. | 15 | 30 | 13 | 21 | 16 |
| Число умерших | чел. | 16 | 14 | 12 | 22 | 15 |

В поселении наблюдается демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

Общая площадь территории составляет 15161га.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет  22 км, удаленность до ближайшей железнодорожной станции –  22 км.

На территории МО «Гулековское» имеются муниципальные  общеобразовательные учреждения  «Гулековская начальная школа –детский сад»  и Ключевская средняя  общеобразовательная школа», Удм-Ключевская врачебная амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 сельских Дома культуры, 2 библиотеки, 2 отделения почтовой связи, телефонная и сотовая связь операторов Билайн и Теле -2, сеть интернет  с неограниченным объемом входящего  IP- трафика  со скоростью доступа к внешним ресурсам сети ИНТЕРНЕТ  до 6 Мбит/ с3-опто волокно компании «Ростелеком».

На территории расположены 2  котельные:  в д. Гулеково и д. Удмуртские Ключи,  которые отапливают  школы, мастерскую в д.Удм.Ключи.

В деревнях Гулеково и Удм.Ключи , Тукбулатово и Педоново функционируют  7  предприятий розничной торговли. Из них  организованных Глазовским РайПО -4,   индивидуальными предпринимателями -3.

На территории сельского поселения действуют два сельскохозяйственных предприятия СПК «Луч » и СПК «Коммунар» , личные подсобные хозяйства.  СПК «Луч»   ведет смешанное  с/х растениеводство в сочетании  с животноводством молочно-мясного направления. СПК «Коммунар»  специализируются на  мясо-молочном скотоводство. Имеет  статус  племенного репродуктора по выращиванию крупного рогатого скота и  семеноводческого хозяйства по выращиванию зерновых культур. Других сельхозпроизводителей в поселении нет.

В поселении наблюдается снижение поголовья скота  в личных подсобных хозяйствах .  Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ:

| Вид | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 54 | 115 | 221 | 143 | 106 |
| Коров | 34 | 37 | 42 | 30 | 21 |
| Овец | 40 | 134 | 162 | 113 | 74 |
| Птица | 1778 | 3284 | 3670 | 2482 | 2420 |
| Свиньи | 55 | 104 | 177 | 125 | 101 |

Основные причины – отсутствие мотивации у молодежи, доступность продуктов питания в торговой сети.

- Анализ  состояния систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Гулековское»» за 2010 - 2015 годы

Анализ состояния систем  коммунальной инфраструктуры в  муниципальном образовании «Гулековское» показывает: водопроводные сети в центральных усадьбах д. Гулеково, д. Удм-Ключи и д. Тукбулатово находятся на балансе СПК «Луч» и СПК «Коммунар». Изношенность сетей составляет 90 %, но благодаря тому, что к водопроводным сетям подключены производственные объекты, своевременно проводятся профилактические мероприятия  и ремонт. Водопроводная система содержится в рабочем состоянии. В малых деревнях за последние годы из-за высокой  степени износа систем  коммунальной инфраструктуры     требуется проведение капитального ремонта водопроводной сети  в д.Бабино, д. Макшур, Педоново, Коротай и  сетей электроснабжения, питающих скважину в Иваново. Отсутствие  организации по обслуживанию водопровода,  планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, а качество ремонта не всегда соответствует.

Необходимость использования программного метода обусловлена тем, что путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально-технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гулековское».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

1.Оформление документации водопроводных сетей. (схемы и наличие аппаратуры) ;

2. Улучшение снабжения   водой жителей населенных пунктов поселения;

3. Реконструкция котельных,  работающих на твердом топливе , перевод на газ;

4. Организация сбора и вывоза мусора в населенных пунктах поселения специализированной организацией;

5. Создание обслуживающей организации ЖКХ;

6. Вступление в республиканскую программу « Благоустройство села»;

Для  повышения  уровня  благоустройства  территории  населенных  пунктов МО «Гулековское» предусмотрены  следующие мероприятия:

-   Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Гулековское»;

- Организация на территории поселения площадок для временного складирования бытовых отходов населения с последующим вывозом на действующий полигон ТБО;

-    Недопущение создания несанкционированных свалок путем разъяснительной работы и привлечение надзорных органов;

-   Закончить строительство социально значимых объектов : пристрой к Гулековской НШДС и детского сада в д.Удмуртские  Ключи;

-   Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия на Центральных улицах  д.Гулеково, Удмуртские Ключи, Тукбулатово;

-      Строительство  площадки –зоны отдыха в Удмуртские  Ключи;

4. Улучшение экологической ситуации;

5. Снижение  эксплуатационных  затрат.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2016-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

В состав МО «Гулековское» входят  населенных пунктов – 11: д. Гулеково, выселок Алексеевский, д. Удмуртские Ключи,  д. Тукбулатово,  д.Педоново, д. Иваново, д. Бабино, д. Макшур,.д.Коротай, д.Поздеево, хутор Горлица.

Центр муниципального образования – д.Гулеково.

Администрация МО располагается в д.Гулеково, ул. Центральная, д.15.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин:

-в д.Гулеково –1 скважина и каптаж,

-в д. Удмуртские Ключи  - 1 скважина и 1 каптаж,

- в д.Тукбулатово – каптаж,

- д. Педоново –каптаж,

- д.Бабино –каптаж,

-д.Макшур-  индивидуальные скважины и колонка,

-д.Иваново- индивидуальные скважины, колодец, родник,

-д.Коротай – родники,

- выс.Алексевский-   колонки,  индивидуальные скважины.

-х.Горлица-скважина;

-д.Поздеево-индивидуальные скважины, родник.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

- отсутствие полной документации по схемам водоснабжения населенных пунктов;

- в связи со старением водопроводных сетей в населенных пунктах из-за коррозии металла, отложений в трубопроводах качество воды не соответствует нормативам питьевой воды;

- замена чугунных труб на полиэтиленовые приведет к увеличению срока службы водопроводных сетей;

- износ водопроводных сетей в этих населенных пунктах составляет 80-90 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, следовательно, и потери в водопроводных и электрических  сетях увеличиваются;

- текущий ремонт водопроводных сетей не решит проблему сверхнормативных потерь , поэтому необходимо выполнить ряд комплексных мероприятий, а в малых деревнях проложить новый водопровод или другие  альтернативные источники водоснабжения;

- водонапорные сети в д.Гулеково  введены  в эксплуатацию в 1976 году;

- водонапорные сети в д. Удмуртские Ключи  введены  в эксплуатацию в1974 году.

Проблема  водоснабжения в сельском поселении стоит остро во всех населенных пунктах поселения. Необходимо:

- строительство пожарных резервуаров:

-    в д . Поздеево  - V=50 м3;

-   в д. Коротай- V= 50 м3;

-   в д. Макщур  - V=10 м3.

-  замена существующих сетей водопровода (L=6000.0 м,) с установкой  пожарных гидрантов по улице Южной , Сосновой д. Удмуртские Ключи;

- замена существующих аварийных водонапорных башен в д. Педоново;

-  строительство водопроводных сетей в новостройках.

4.2. Водоотведение

В МО «Гулековское» водоотведение отсутствует. В  населенных пунктах  сброс сточных вод от жилой застройки и организаций поступают в уборные выгребные ямы, выгреба.

4.3. Теплоснабжение

В д.Удмуртские Ключи система теплоснабжения изолированная. Имеет закрытую 2-х трубною систему и обслуживает здания школы. Источниками теплоснабжения является котельная, работающая на твердом топливе (уголь, дрова).Суммарная тепловая нагрузка потребителя составляет-0,29 Гкал/ч.  В котельной установлены два котла. Длина теплосетей  составляет 170 метров.

Ключевская  врачебная амбулатория- Система теплоснабжения индивидуальная на газу.

д. Гулеково

Система теплоснабжения   школы централизована, закрытая 2-х трубная.  Источниками теплоснабжения является одна угольная котельная: установлены два  котла КВ-0,63, общей мощностью 1,26 МВт, работающих на угле.

Администрация МО «Гулековское»:

Система теплоснабжения индивидуальная на твердом топливе (уголь, дрова).

В этих и остальных населенных пунктах отопление жилых домов производится индивидуально. Вид топлива – газ, дрова, уголь.

Системы теплоснабжения на твердом топливе морально устарели. Требуется замена котлов, труб и самих систем отопления зданий.

Предусматривается перевод с угля  на газ всех  котельных.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения МО «Гулековское» централизованная, осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Источником электроснабжения  МО « Гулековское» является подстанция 150 кВ/А 18 шт.

По территории МО «Гулековское» проходят:

-ВЛ-35кВ общей протяженностью трассы 10 км.

- ВЛ-10кВ общей протяженностью трассы 8.км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:   на территории    необходима   замена старых электрических  сетей на новые в первую очередь в  д.Макшур. Электрификация  новых застроек во всех населенных пунктах.

4.5. Газоснабжение

Источником газоснабжения МО «Гулековское» является газораспределительная станция г.Глазов. Газоснабжение муниципального образования «Гулековское» осуществляется природным и сжиженным газом.  Газифицировано более 37% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом.

Появилась проблема с доставкой газа в баллонах в малые населенные пункты в связи  с   переменой заправочной станции .

Анализ существующего состояния системы газоснабжения сельского поселения:

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо  продолжить прокладку газопровода низкого давления к малым деревням: Педоново, Макшур ,Бабино, выс.Алеексеевский, х.Горлица,  а также  продолжить ввод газа в частные жилые дома.

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения «Гулековское» и других источников (внебюджетные средства, средства населения, средства бюджетов других уровней).

Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

6.Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Гулековское »

Исполнителем Программы является Администрация муниципального образования     «Гулековское».

Исполнители обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Для  достижения  поставленных  в  программе  целей  предполагается   использовать  :

- средства бюджета  сельского поселения;

- средства республиканского бюджета .

В  ходе  реализации  программы  будут  использовано  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;

- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения