- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ»

- «КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 29 февраля  2016 года                                                                                            № 10

- д.Курегово

Об организации  противопаводковых     работ на  территории муниципального     образования «Куреговское»

В целях  уменьшения   риска    возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и   снижения

возможного  ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования объектов производства, учреждений, организаций в период весеннего половодья в 2016 году  администрация муниципального образования «Куреговское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию  в  следующем составе:

Никитина В.М. 	– Глава МО «Куреговское», председатель комиссии;

Иванов Ю.Н.	 	– старший кочегар ООО «Жилкомсервис», заместитель председателя

комиссии (по согласованию).

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Шудегов       И.В.       - председатель СПК «Коротай» (по согласованию),

Дягелев М.Ю.		 – председатель СПК «Чиргино» (по согласованию),

Туктарева А.А.        – директор МОУ «Куреговская СОШ» (по согласованию) ,

Учанова         Т.Б.     -  фельдшер Куреговского ФАП (по согласованию),

Иванов С.Л.             – бригадир СПК «Коротай» (по согласованию),

– бригадир СПК «Чиргино» (по согласованию).

2. План противопаводковой комиссии  утвердить (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, хозяйств  создать

противопаводковые  комиссии  в своих организациях  до  05 марта 2016г.

4. Организовать работу по очистке труб у прудов и в населенных пунктах.

5. В период паводка организовать дежурство в Администрации муниципального образования «Куреговское».

Глава муниципального

образования « Куреговское»                                                                         В.М.Никитина

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации МО

«Куреговское» от  29.02.2016 года   № 10

ПЛАН    РАБОТЫ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ                                                                                                    НА ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендовать создать в хозяйствах, учреждениях, организациях противопаводковые комиссии, определить планы их работы. | до 05.03. | Руководители хозяйств, учреждений и организаций (по согласованию) |
| 2. | Создать бригады для дежурства на опасных местах, обеспечить их необходимой техникой и инструментом. | до 10.03. | Шудегов И.В. Дягелев М.Ю. (по согласованию) |
| 3. | Провести контрольные осмотры состояния дорог, мостов и гидротехнических сооружений | до 10.03. | Члены комиссии |
| 4. | Очистить все здания и сооружения от прилегающего снега. | до 15.03. | Руководители хозяйств, учреждений и организаций. (по согласованию) |
| 5. | Организовать подготовку к приёму и пропуску весенних паводков по каждому пруду, провести противопаводковую сработку водоёмов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска весеннего паводка. | до 30.03. | Иванов С.Л. (по согласованию) Иванов Ю.Н. (по согласованию) |
| 6. | Подготовить необходимые МТС для возможного ремонта повреждённых объектов. | до 01.04. | Руководители хозяйств, учреждений и организаций. (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить на период бездорожья и половодья кормами животноводческие фермы и запас горюче – смазочных материалов. | до 20.03. | Шудегов И.В. Дягелев М.Ю. (по согласованию) |
| 8. | Завести запас муки и продуктов питания на период половодья. | до 31.03. | Продавцы магазинов (по согласованию) |
| 9. | Организовать дежурство на особо опасных местах и своевременно принимать меры по защите дорог, дамб, мостов, жилых и производственных помещений, других материальных ценностей от повреждения ледоходом и паводковыми водами. | в день паводка | Никитина В.М. (по согласованию) |
| 10. | Организовать население на расчистку канав, кюветов от снега, организовать пропуск талых вод на улицах деревень. | Апрель май | Старосты улиц, деревень (по согласованию) |
| 11 | Осуществить мероприятия по проведению эвакуации населения из угрожаемых затоплением мест и организовать их расселение в безопасной зоне | по мере необходимости | Члены комиссии |
| 12 | Запретить движение гусеничных тракторов по улицам населённых пунктов с асфальтовым покрытием. | с 1 апреля по 15 ноября | Старосты улиц, деревень Участк. уполномочен. Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 13. | Запретить движение большегрузного транспорта по улицам без твёрдого покрытия всех населённых пунктов в весеннюю распутицу. | с 1 апреля по 20 мая | Старосты улиц, деревень Участ. уполномоченный Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 14. | Ограничить движение транспорта через дамбу в д. Курегово | с 15.03 | Никитина В.М. |