ВЕСТНИК

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования

«Глазовский район»

№ 12

14 августа 2019 года

Удмуртская Республика, г.Глазов, 2019 год

Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов от 30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район».

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Вопрос | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ | 3 |

## Извещение

## о начале выполнения комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика,

муниципальное образование: Глазовский район,

населенный пункт: д. Татарские Парзи,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 18:05:093002

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от «13» августа 2019 г. № 4 МЗ в период с «13» августа 2019 года до «20» декабря 2019 года будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация муниципального образования «Глазовский район»;

Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а;

Адрес электронной почты: omsu@glazrayon.ru; номер контактного телефона  8(34141) 5-41-36;

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер Глазовского филиала БУ УР «ЦКО БТИ»:

Русских Анастасия Геннадьевна,

Адрес: Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Карла Маркса, д.43, каб. 1, (2 этаж);

Адрес электронной почты: russkikh1981@gmail.com; Номер контактного телефона: 8(34141)7-64-74

Квалификационный аттестат:

Идентификационный номер: 18-14-329  дата выдачи: 07.02.2014 г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: СРО АКИ «Поволжье».

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества» (БУ УР «ЦКО БТИ») в лице директора Возмищевой Натальи Аркадьевны.

График выполнения комплексных кадастровых работ

| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 13.08.2019-30.09.2019 | д. Татарские Парзи | Подготовительные работы |
| До 01.10.2019 | д. Татарские Парзи | Этап 1. 1. Оформление проекта карта-плана территории (Исполнитель); 2. Проверка карты-плана территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель); 3. Направление проекта карта-плана территории заказчику (Исполнитель |
| До 27.11.2019 | д. Татарские Парзи | Этап 2. 1. Направление проекта карты-плана территории в согласительную комиссию, участие в организации извещения и проведения заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и рассмотрению проекта карты-плана территорий (Заказчик); 2. Внесение изменений в карта-план территории в соответствии с заключениями согласительной комиссии, учитывающих, в том числе, возражения относительно местоположения границ земельных участков, поступившие в согласительную комиссию от заинтересованных лиц (Исполнитель); 3. Оформление и направление заказчику карта-плана территории в окончательной редакции с учетом положительного заключения согласительной комиссии в бумажном виде (Исполнитель); 4. Утверждение карта-плана территории в окончательной редакции (Заказчик); 5. Подготовка карта-плана территории в форме электронных документов и направление его заказчику (Исполнитель). |
| До 20.12.2019 | д. Татарские Парзи | Этап 3. - Предоставление утвержденного карта-плана территории в орган регистрации прав (Исполнитель); - Обеспечение внесения сведений об объектах комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости (Исполнитель); 3. Сдача результатов работ заказчику (Исполнитель). |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 427621 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.43, каб.1и 3, (2 этаж); БУ УР «ЦКО БТИ».

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Адрес редакции:

427621, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии, д.22 «а»

Телефон 2-25-75

Подписано в печать 14.08.2019

Тираж 60 экз.

Отпечатано в Глазовском Районном Совете депутатов

427621 Удмуртская Республика, г.Глазов, ул.Молодой Гвардии, д.22 «а»